MLAB5
Perfeito — você já está num ponto de maturidade muito bom para estruturar um roadmap realista, e sua descrição mostra que as fundações técnicas estão bem pensadas:
- O frontend (EAD gratuito) já tem conteúdo inicial, geração dinâmica via JSON, e lógica de playground local.
- O backend (Laravel) já tem base de dados inicial (migration) e autenticação funcionando localmente em container.
- E você conta com um desenvolvedor fullstack pleno, com 6h diárias disponíveis (~30h/semana), o que é um ritmo sólido de progresso constante.
Vamos construir um cronograma de evolução técnica e estratégica, organizado por horizonte temporal: curto (3 meses), médio (12 meses) e longo prazo (além de 12 meses).
O foco aqui será:
- Consolidar as duas soluções (frontend e backend) em fases lógicas;
- Maximizar retorno no curto prazo;
- Garantir base técnica sólida para escalar no futuro;
- E distribuir o esforço dentro do tempo real disponível.

# 🗓️ CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
## 🔹 Curto prazo — 0 a 3 meses
### 🎯 Objetivo: consolidar MVPs e estabelecer ciclo de entrega estável
Prioridade: entregar valor visível ao usuário e estruturar integração mínima entre as soluções.
#### ✅ Frontend (GitHub Pages)
- Finalizar pelo menos 1 curso completo (HTML5) com conteúdo navegável e funcional.
- Implementar:
  - Sistema de aulas sequenciais (navegação entre módulos).
  - Feedback visual no playground (execução de código, resultado).
  - Layout responsivo, otimização de tempo de carregamento.
- Refinar o gerador de JSON (interface mais amigável e validada).
- Incluir telemetria básica (Google Analytics ou Firebase Analytics) para entender o uso.
#### ✅ Backend (Laravel local → ambiente remoto)
- Refinar autenticação e cadastro (inclusão de validações, e-mail de confirmação).
- Configurar ambiente remoto:
  - Deploy do backend em VPS ou Render, com banco de dados online.
  - Integração com domínio próprio e HTTPS.
- Implementar CRUD básico de cursos e usuários.
- Criar API inicial (REST) para leitura de informações do curso (ex: progresso, perfil, login).
#### ✅ Integração inicial
- Teste piloto de integração via API:
  - Frontend consulta o backend para autenticar usuário (via token JWT simples).
  - Gravar progresso ou preferências no backend.
- Planejar pipeline de deploy automatizado (GitHub Actions ou simples CI/CD manual).
#### 🕒 Entregáveis ao fim dos 3 meses
- MVP completo do curso HTML5 público.
- Backend Laravel funcional online.
- Login unificado inicial.
- Infra básica estável (frontend + backend hospedados).

## 🔸 Médio prazo — 3 a 12 meses
### 🎯 Objetivo: escalar funcionalidade e separar produtos (gratuito vs pago)
Aqui é onde o sistema começa a amadurecer como plataforma EAD real.
#### ✅ Frontend gratuito (GitHub Pages → Firebase)
- Migrar gradualmente:
  - Usuários anônimos → Firebase Auth (Google, e-mail, etc.).
  - Armazenamento temporário → Firebase Firestore ou Realtime Database.
- Integrar Firebase Analytics para dados mais ricos.
- Incluir monetização com Google AdSense ou similar.
- Adicionar mais cursos abertos (HTML5, CSS, JS básico).
- Melhorar a geração de conteúdo JSON (versão online colaborativa, exportável).
#### ✅ Backend Laravel (versão paga)
- Implementar painel administrativo completo (gestão de cursos, usuários, relatórios).
- Adicionar sistema de pagamentos (Stripe, PagSeguro, Pix).
- Criar área de aluno com progresso, certificados e trilhas personalizadas.
- Criar API pública autenticada (para ser usada pelo frontend gratuito).
- Adicionar caching e otimização de performance (Redis, Cloudflare, etc.).
#### ✅ Integração estratégica
- Unificar autenticação entre Firebase e Laravel (via tokens compartilhados ou gateway).
- Criar mecanismo de upgrade: usuário gratuito → plano premium.
- Configurar monitoramento e logs (Sentry, Logtail, etc.).
- Criar rotina de backup do banco e estrutura de versionamento de dados.
#### 🕒 Entregáveis ao fim de 12 meses
- EAD gratuito ativo e estável com 3+ cursos e monetização por anúncios.
- Plataforma paga estável com checkout, área de aluno e relatórios.
- Login unificado funcional.
- Pipeline de deploy completo (testes + CI/CD).
- Monitoramento ativo e backup automatizado.

## 🔺 Longo prazo — 12 a 24 meses
### 🎯 Objetivo: consolidar a plataforma, escalar e profissionalizar
Agora é o momento de pensar como o Spotify fez — infra, automação e escala real.
#### ✅ Escalabilidade e confiabilidade
- Migrar backend Laravel para infra profissional (VPS dedicada ou containerizada, com balanceamento).
- Orquestração (Docker Compose → Kubernetes ou equivalente leve).
- Implementar CDN e cache global (Cloudflare, Varnish, etc.).
- Otimizar banco de dados (índices, replicação).
- Adotar monitoramento centralizado (Grafana, Prometheus, ou serviços SaaS).
#### ✅ Produto
- Expandir catálogo pago (novos cursos, planos de assinatura).
- Implementar gamificação (badges, níveis, progresso compartilhado).
- Criar API pública para integração com parceiros (escolas, criadores).
- Desenvolver aplicativo mobile (React Native ou Flutter) consumindo a mesma API.
#### ✅ Operação e equipe
- Formalizar processos de suporte e atendimento (ticket system, FAQ dinâmica).
- Automatizar tarefas (geração de certificados, relatórios, e-mails automáticos).
- Treinar ou contratar dev adicional para manutenção contínua e evolução.
#### 🕒 Entregáveis ao fim de 24 meses
- Plataforma completa, com divisão clara entre gratuita (Firebase) e paga (Laravel).
- Infra escalável e resiliente.
- Catálogo robusto de cursos.
- Modelo de receita validado e em expansão.

## 📊 Cronograma resumido
Prazo	Meta central	Entregas-chave	Resultado esperado
0–3 meses	Consolidar MVPs	Curso HTML5 completo, backend online, login unificado básico	MVP estável, base técnica sólida
3–12 meses	Ampliar e monetizar	EAD gratuito com anúncios, plataforma paga com checkout	Produto duplo em operação real
12–24 meses	Escalar e consolidar	Infra orquestrada, API pública, app mobile	Plataforma madura e sustentável