██ = desenvolvimento ativo
░░ = planejamento/testes/refinamento
⬛ = marco de entrega
Mês:	1 2 3 | 4 5 6 | 7 8 9 | 10 11 12 | 13 14 15 | 16 17 18 | 19 20 21 | 22 23 24
Trimestre:	Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8

Frontend (EAD gratuito - GitHub Pages)
HTML5 curso completo	████████⬛
Gerador de JSON (aulas)	██████░░
Playground integrado	████████⬛
Layout responsivo e SEO básico	███░░░░░░

Backend (Laravel)
Migration + autenticação	████████⬛
Deploy remoto (VPS/Render)	██████⬛
CRUD básico de cursos/usuários	█████░░░░
API inicial (login/progresso)	████░░░░░░

Integração mínima
Token JWT + consumo de API	████⬛
Deploy unificado	███⬛

Frontend gratuito (GitHub Pages → Firebase)
Integração Firebase Auth	░░██████⬛
Firestore (dados + progresso)	░░██████⬛
Anúncios (AdSense)	░░███⬛
Mais cursos (CSS, JS)	░░████████⬛
Gerador JSON avançado	░░█████⬛

Backend Laravel (versão paga)
Painel admin	░░██████⬛
Pagamentos (Stripe/PagSeguro)	░░██████⬛
Área do aluno / certificados	░░██████⬛
API pública v1	░░█████⬛
Cache / Cloudflare / otimização	░░███⬛

Integração Firebase ↔ Laravel
Login unificado	░░████⬛
Upgrade gratuito→premium	░░███⬛
Monitoramento e logs	░░██⬛
Backups automatizados	░░██⬛

Infraestrutura
VPS dedicada / containers	░░██████⬛
CI/CD completo	░░███⬛
Kubernetes / orquestração leve	░░███⬛
CDN global / Cloudflare	░░███⬛
Banco replicado / otimizado	░░███⬛

Produto
Gamificação / badges	░░████⬛
Marketplace de instrutores	░░███⬛
API pública v2 (parceiros)	░░███⬛
App mobile (React Native)	░░██████⬛

Operação
Painel de suporte e tickets	░░███⬛
Automação (certificados, e-mails)	░░███⬛
Equipe ampliada / documentação	░░███⬛

Curto prazo (0–3m)	█████████████⬛ MVP completo
Médio prazo (3–12m)	░░████████████████████████⬛ Expansão + moneti
Longo prazo (12–24m)	░░░░████████████████████⬛ Escala e consolidação

## Síntese estratégica
Horizonte	Meta principal	Marco final
3 meses	MVP funcional (curso + backend)	Curso HTML5 online + login unificado
12 meses	Escalar, monetizar, estabilizar	Plataforma gratuita e paga operando em conjunto
24 meses	Orquestração e produto consolidado	App mobile + infra escalável + receita validada